# 棚智未来

设施农业智能监测与决策平台

会议纪要

| 文档名称 | 会议纪要 |
| --- | --- |
| 适用系统 | 棚智未来 V1.9.11 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月 |

目  录

目录将在打开 Word 后自动更新

# 1 文档说明

本文档为棚智未来项目阶段会议整理稿，用于沉淀关键决策、责任角色和行动项。由于未提供真实参会人员姓名及逐字会议记录，参会方以“项目负责人、前端、后端、算法、测试、文档”等角色表示，不虚构个人签字或发言。正式归档时可在对应位置补充实际会议日期、地点和人员。

# 2 第一次：需求与范围评审

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议阶段 | 项目启动阶段 |
| 参会角色 | 项目负责人、产品/需求、前端、后端、算法、测试、文档（按相关性参加） |
| 核心议题 | 确认面向莘县设施农业，核心问题为数据分散、风险发现不及时、病害依赖经验和任务不闭环。 |
| 会议决议 | 以监测—研判—建议—任务—反馈为主线；底层硬件和自动设备控制不纳入当前范围。 |
| 行动项 | 完成需求分析，明确角色、数据、非功能需求和系统边界。 |
| 状态 | 已形成阶段结论；未完成事项转入工作计划。 |

# 3 第二次：总体架构评审

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议阶段 | 架构设计阶段 |
| 参会角色 | 项目负责人、产品/需求、前端、后端、算法、测试、文档（按相关性参加） |
| 核心议题 | 讨论前后端技术选型、模块边界、数据存储和部署方式。 |
| 会议决议 | 采用 React + TypeScript 前端、FastAPI + SQLAlchemy 后端、SQLite 默认存储；生产环境单端口托管。 |
| 行动项 | 补充概要设计、数据库设计和 API 分层规范。 |
| 状态 | 已形成阶段结论；未完成事项转入工作计划。 |

# 4 第三次：数据与算法评审

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议阶段 | 核心开发阶段 |
| 参会角色 | 项目负责人、产品/需求、前端、后端、算法、测试、文档（按相关性参加） |
| 核心议题 | 审查环境数据质量、预测条件、风险规则和病害模型安全边界。 |
| 会议决议 | 预测需满足连续历史要求；风险保留证据和版本；病害采用 Top-3 与置信度门控，必须人工复核。 |
| 行动项 | 完成数据预检、模型状态、规则版本和模型产物追踪。 |
| 状态 | 已形成阶段结论；未完成事项转入工作计划。 |

# 5 第四次：生产闭环评审

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议阶段 | 业务闭环阶段 |
| 参会角色 | 项目负责人、产品/需求、前端、后端、算法、测试、文档（按相关性参加） |
| 核心议题 | 讨论预警、建议、任务和反馈如何连接，以及如何防止不安全动作。 |
| 会议决议 | 任务使用动作白名单、人工确认、乐观版本和追加式事件；禁止自动施药、剂量和设备控制。 |
| 行动项 | 实现任务状态机、附件安全、证据快照和 AgriTrace。 |
| 状态 | 已形成阶段结论；未完成事项转入工作计划。 |

# 6 第五次：产品体验评审

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议阶段 | V1.9.x 视觉迭代阶段 |
| 参会角色 | 项目负责人、产品/需求、前端、后端、算法、测试、文档（按相关性参加） |
| 核心议题 | 审查官网与工作台导航、首屏图片、滚动高亮、页面一致性和历史链接兼容。 |
| 会议决议 | 官网与业务平台使用不同布局；保留旧路由重定向；修复滚轮滚动和改变区错位。 |
| 行动项 | 完成 V1.9.11 页面整合与视觉检查。 |
| 状态 | 已形成阶段结论；未完成事项转入工作计划。 |

# 7 第六次：测试与交付评审

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 会议阶段 | 交付准备阶段 |
| 参会角色 | 项目负责人、产品/需求、前端、后端、算法、测试、文档（按相关性参加） |
| 核心议题 | 汇总自动化测试、Lint、构建、部署脚本和文档。 |
| 会议决议 | 后端 116 项测试通过；前端 Lint 与构建问题必须在正式发布前整改，当前不能判定整体发布通过。 |
| 行动项 | 修复前端静态问题，重跑 verify_release.ps1，完成安装、使用和测试文档。 |
| 状态 | 已形成阶段结论；未完成事项转入工作计划。 |

# 8 当前行动项汇总

| 编号 | 行动项 | 优先级 | 责任角色 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 修复 JSX 命名空间问题。 | P0 | 前端 | 生产构建通过。 |
| A-02 | 清理异常空白和未使用变量。 | P0 | 前端 | ESLint 零错误。 |
| A-03 | 处理模型序列化版本警告。 | P1 | 算法 | 固定依赖并完成模型回归。 |
| A-04 | 执行完整发布验证。 | P1 | 测试/集成 | 四阶段全部通过。 |
| A-05 | 完成交付文档一致性复核。 | P1 | 文档/项目负责人 | 版本、命令和功能描述一致。 |