# 棚智未来

设施农业智能监测与决策平台

工作计划

| 文档名称 | 工作计划 |
| --- | --- |
| 适用系统 | 棚智未来 V1.9.11 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月 |

目  录

目录将在打开 Word 后自动更新

# 1 计划目标

本工作计划面向棚智未来设施农业智能监测与决策平台的完整建设与交付，目标是形成需求明确、架构合理、数据可信、功能闭环、测试充分、文档齐全且可部署演示的软件成果。计划采用阶段评审方式推进，每一阶段均设置输入、任务、输出和验收条件。

# 2 阶段计划

| 阶段 | 主要任务 | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：调研与需求 | 梳理莘县设施农业场景、用户、痛点和系统边界。 | 需求分析说明书、需求清单。 | 需求可追溯到真实问题，范围明确。 |
| 阶段二：总体设计 | 确定前后端、数据层、算法层、模块和部署架构。 | 概要设计说明书、模块划分。 | 模块职责清楚，接口边界稳定。 |
| 阶段三：数据设计 | 设计实体、字段、主外键、索引和约束。 | 数据库设计说明书。 | 可支撑监测、预警、病害、任务和 AI 会话。 |
| 阶段四：核心开发 | 完成数据中心、驾驶舱、智能研判和预测。 | 可运行核心工作台。 | 真实数据可接入、查询、预测和研判。 |
| 阶段五：闭环开发 | 完成病害复核、建议、任务、反馈和证据链。 | 生产闭环与棚小智。 | 风险或病害可转为任务并追溯。 |
| 阶段六：视觉与体验 | 统一官网与工作台视觉、路由、状态和响应式布局。 | V1.9.x 前端版本。 | 主要页面一致、可用、无明显错位。 |
| 阶段七：测试整改 | 运行后端测试、Lint、构建和完整工作流验证。 | 测试文档、缺陷清单。 | verify_release.ps1 全部通过。 |
| 阶段八：部署交付 | 整理脚本、模型、数据卷、说明书和演示材料。 | 安装部署说明书、使用说明书、完整源码。 | 新环境可按文档成功安装运行。 |

# 3 近期整改计划

| 优先级 | 任务 | 责任角色 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 修复前端 TypeScript JSX 命名空间错误。 | 前端开发 | npm run build 通过。 |
| P0 | 清理未使用变量和异常空白字符。 | 前端开发 | npm run lint 零错误。 |
| P1 | 固定模型训练与推理依赖版本。 | 算法开发 | 模型加载无版本兼容警告。 |
| P1 | 重新执行完整发布验证。 | 测试/集成 | 后端、Lint、构建、模型检查全部通过。 |
| P1 | 进行桌面端主要页面人工回归。 | 测试/产品 | 无重叠、错位、空白页和阻断操作。 |
| P2 | 补充部署备份与恢复演练。 | 部署维护 | 数据库与上传文件可一致恢复。 |

# 4 角色分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 范围、优先级、里程碑、风险和交付协调。 |
| 产品/需求 | 场景调研、需求分析、原型确认和验收标准。 |
| 前端开发 | 页面、路由、状态管理、可视化和交互质量。 |
| 后端开发 | API、业务服务、数据库、异常和安全边界。 |
| 算法开发 | 环境预测、风险规则、病害模型、产物和验证。 |
| 测试人员 | 用例、自动化、回归、缺陷跟踪和发布判定。 |
| 文档/部署 | 设计文档、操作说明、部署脚本、备份和交付。 |

# 5 质量控制

（1）需求、设计、代码、测试和文档保持双向一致。

（2）每次合并前至少通过相关后端测试或前端 Lint/构建。

（3）模型结果必须显示版本、状态、适用范围和人工复核边界。

（4）任何跨模块闭环修改都补充集成测试。

（5）发布包不得包含明文密钥、无来源生产建议或虚构数据。

（6）阶段结束召开评审会议，遗留项进入下一阶段行动清单。

# 6 风险管理

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 真实传感器数据不足 | 预测和阈值验证有限。 | 保留数据健康度与不足状态，逐步积累本地数据。 |
| 模型依赖版本变化 | 产物加载或结果复现风险。 | 锁定依赖、记录环境、保存校验和。 |
| 前端快速迭代引入回归 | 构建失败或页面错位。 | Lint、类型检查、构建和截图回归前置。 |
| 硬件接口差异 | 设备接入成本提高。 | 使用标准接入模式和适配器，不绑定品牌。 |
| 农业建议被误用 | 可能造成生产风险。 | 人工确认、安全白名单、清晰免责声明。 |