# 棚智未来

设施农业智能监测与决策平台

测试文档

| 文档名称 | 测试文档 |
| --- | --- |
| 适用系统 | 棚智未来 V1.9.11 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年9月 |

目  录

目录将在打开 Word 后自动更新

# 1 测试概述

本测试文档用于记录棚智未来 V1.9.11 的测试范围、环境、策略、用例、执行结果、缺陷与发布判定。测试重点覆盖从数据接入到研判、识别、任务执行和 AI 问答的完整业务闭环，以及文件上传、约束冲突和模型不可用等安全边界。

# 2 测试环境

| 项目 | 测试环境 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows，PowerShell |
| 后端 | Python 虚拟环境；FastAPI 0.116.1；SQLAlchemy 2.0.43；pytest 8.4.1 |
| 前端 | React 19.1.1；TypeScript 5.8；Vite 7.1.3；ESLint 9.34 |
| 数据库 | 测试隔离数据库；生产默认 SQLite |
| 执行日期 | 2026年9月20日 |
| 执行命令 | 后端 pytest -q；前端 npm run lint；npm run build |

# 3 测试范围与策略

| 测试类型 | 覆盖范围 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 风险规则、数据窗口、模型适配器、指标计算。 | pytest 自动化断言。 |
| API 测试 | 大棚、批次、环境、预测、预警、病害、任务、AI。 | FastAPI TestClient + 隔离数据库。 |
| 集成测试 | 预警到任务、病害复核到任务、AI 工具调用。 | 跨服务和数据库验证。 |
| 安全测试 | 非法文件、路径穿越、重复图片、设备密钥、动作白名单。 | 恶意和边界输入。 |
| 静态质量 | TypeScript、ESLint。 | npm run lint。 |
| 构建测试 | 类型编译和 Vite 打包。 | npm run build。 |

# 4 主要测试用例

| 编号 | 模块 | 测试要点 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 健康检查 | 访问 /api/health。 | 返回服务、数据库和模型状态。 |
| TC-02 | 大棚管理 | 创建、重复编码、非法面积。 | 成功创建；重复 409；非法 422。 |
| TC-03 | 种植批次 | 同棚创建两个 growing 批次。 | 第二次操作被拒绝。 |
| TC-04 | 环境数据 | 时间排序、重复记录、非法时间范围。 | 升序返回；重复跳过；非法范围 422。 |
| TC-05 | 预测 | 连续历史、缺失小时、模型产物。 | 满足条件才预测；异常状态可解释。 |
| TC-06 | 预警 | 阈值越界、连续触发、组合风险、生命周期。 | 风险正确升级；状态转换受控。 |
| TC-07 | 病害识别 | 支持图片、超限、路径穿越、低置信、复核。 | 安全存储；非法拒绝；低置信不确诊。 |
| TC-08 | 农事任务 | 创建、提交、分配、反馈、完成、取消、重开。 | 状态机、版本和追加事件正确。 |
| TC-09 | 设备接入 | 有效负载与错误密钥。 | 有效写入；错误密钥被拒绝。 |
| TC-10 | 棚小智 | 会话 CRUD、流式消息、工具证据、本地知识。 | 消息持久化，缺少外部密钥仍可降级。 |
| TC-11 | 前端 Lint | 执行 ESLint。 | 零错误、零阻断警告。 |
| TC-12 | 生产构建 | 执行 tsc -b 与 vite build。 | 构建成功并生成 dist。 |

# 5 本次执行结果

| 检查项 | 实际结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 后端自动化测试 | 116 passed，9 warnings，用时 79.30 秒。 | 通过（带警告） |
| 前端 ESLint | 19 errors，1 warning。主要为异常空白字符、未使用变量和 Fast Refresh 警告。 | 未通过 |
| 前端生产构建 | TypeScript 编译失败：JSX 命名空间缺失及 4 处未使用变量。 | 未通过 |
| 模型产物存在性 | 本轮未单独执行完整 verify_release.ps1，构建失败已阻断发布。 | 未完成 |

# 6 缺陷与风险清单

| 编号 | 级别 | 问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | P1 | Icon.tsx 使用 JSX.Element 时找不到 JSX 命名空间。 | 改用 React.ReactNode/React.JSX.Element 或补充正确类型导入。 |
| BUG-02 | P1 | DiseaseDiagnosisPage 导入 Spin 但未使用。 | 移除导入或恢复对应加载状态。 |
| BUG-03 | P1 | GreenhouseManagementPage 的 removeGreenhouse 未使用。 | 接入删除操作或移除变量。 |
| BUG-04 | P1 | ProjectResultsPage 的 FileTextOutlined 未使用。 | 移除无效导入。 |
| BUG-05 | P1 | FarmTaskManagementPage 的 changeGreenhouse 未使用。 | 接入切换逻辑或移除变量。 |
| BUG-06 | P2 | 多个 TSX 文件包含 ESLint 禁止的异常空白字符。 | 替换为普通空格并重新 Lint。 |
| RISK-01 | P2 | scikit-learn 1.8.0 产物由 1.9.0 加载。 | 固定训练/推理依赖版本并重新导出模型。 |
| RISK-02 | P2 | 旧 XGBoost 序列化模型触发兼容警告。 | 使用原版本 load 后以 save_model 格式重新保存。 |

# 7 测试结论

后端业务与算法自动化测试全部通过，说明核心 API、预测管线、风险规则、病害安全边界、任务状态机和 AI 会话具备较完整的回归保障。但前端静态检查和生产构建未通过，因此本次整体发布判定为“有条件不通过”：可继续开发和后端验证，不应将当前源码作为正式生产发布包。完成缺陷整改后必须重新执行 verify_release.ps1，并确认四个阶段全部通过。